# KUTEKA OPERATING SYSTEM (KOS)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Versão** | 1.0 |
| **Data** | 2026-08-05 |
| **Natureza** | Operação empresarial diária — **não** é especificação de software |
| **Complementa** | [KUTEKA_ROADMAP_MASTER.md](./KUTEKA_ROADMAP_MASTER.md) (plataforma) · Arquitectura Financeira v1.0 (negócio) |
| **Governação** | [SPRINT_BETA_CHARTER.md](./SPRINT_BETA_CHARTER.md) — fase de Arquitectura encerrada; Sprints Beta 1→5 governam o trabalho a partir de 2026-08-06 |
| **Produção** | https://kutekalink.com |

Este documento define como a empresa Kuteka funciona: quem decide, quem executa, em quanto tempo, com que indicadores, e como escala.

Software (rotas, RPCs, Super Admin) é a ferramenta; o KOS é o modo de operar.

————————————————————————————————————————

## 0. Princípios operacionais

**Um pedido = um dono.** Sem dono explícito, o pedido não avança.

**Ledger-first.** Nenhuma cobrança, crédito ou reembolso sem rasto no sistema financeiro.

**Sem custódia nesta fase.** `custody_mode = none` — Kuteka não segura dinheiro do cliente até decisão legal/PO.

**Configuração > código.** Preços, flags e gateways vivem no Super Admin (`/app/super`).

**Versões comerciais > módulos.** A partir de agora o trabalho serve `v1.0` / `v1.5` / `v2.0` / `v3.0` (§10), não “terminar todos os módulos”.

**Papéis empilháveis.** Em beta, a mesma pessoa pode exercer vários chapéus; o organograma descreve **funções**, não headcount obrigatório.

**Demo interno sim, "Demo" visível não.** Contas e dados `demo.*` podem continuar a existir para uso interno (testes, formação, ensaios de plantão), mas **o utilizador final nunca vê a palavra "Demo"** em nenhum ecrã, módulo ou serviço. O Super Administrador controla o estado público de cada módulo através do **KOCC** (Kuteka Operations Control Center, painel dentro do Super Admin / Command Center — MVP pendente, ver [GO_LIVE_READINESS.md](./GO_LIVE_READINESS.md)). Os únicos rótulos públicos permitidos são: **Beta** · **Acesso antecipado** · **Disponível em breve** · **Comercial activo**. Contas `demo.*@kuteka.local` continuam banidas do caminho crítico de produção antes de beta pública alargada (§8.4).

**Sprint Beta obrigatória.** Nenhuma funcionalidade nova entra em desenvolvimento sem estar associada a uma Sprint Beta activa, com objectivo de negócio e critério de sucesso mensurável — regra permanente definida em [SPRINT_BETA_CHARTER.md](./SPRINT_BETA_CHARTER.md) §2.

————————————————————————————————————————

## 1. Estrutura organizacional

Departamentos = funções da empresa. Em v1.0 Beta, vários departamentos podem ser cobertos por 1–3 pessoas.

| Departamento | Missão | Ferramenta principal |
| --- | --- | --- |
| **Direção Geral** | Estratégia, prioridades de versão, decisões PO | Roadmap Master + KOS |
| **Operações** | Executar pedidos (match, concierge, assistência, marketplace) | `/app/*` serviços + Admin |
| **Comercial** | Parceiros, prestadores, planos, conversão | Patrimónios, planos, CRM Super |
| **Financeiro** | Preços, cobrança, créditos, reconciliação, faturas | `/app/super`, `/app/financeiro` |
| **Jurídico** | Contratos Kuteka, termos, compliance | Contratos + docs legais (a publicar) |
| **Tecnologia** | Plataforma, deploy, segurança, Kuteka Pay | Repo + Deploy Kuteka + Supabase |
| **Marketing** | Aquisição, comunicação, campanhas | Landing + Super Campanhas |
| **Atendimento** | 1.ª linha ao cliente / parceiro | Ajuda + canais (email/WhatsApp a definir) |
| **Qualidade** | SLA, avaliações, amostragem de casos | Avaliações marketplace + revisões |
| **Auditoria** | Fraude, disputas, conformidade de processos | Super: Fraude / Disputas / Recon |
| **Recursos Humanos** | Recrutamento, treino, cobertura de turnos | Fora da app (processo interno) |

Regra de escala: só se cria headcount dedicado quando o KPI do departamento falha de forma sustentada (§5 + §7), não por organograma teórico.

————————————————————————————————————————

## 2. Papéis internos

Hierarquia de autoridade operacional (não de ego). Mapeamento aproximado para papéis técnicos da plataforma.

Super Administrador          → finance.manage / superadministrador
        ↓
Administrador Geral          → admin / reputation.manage
        ↓
Supervisor Comercial         → comercial + partner ops
        ↓
Supervisor Operacional       → agent.operate + filas de serviço
        ↓
Supervisor Financeiro        → finance.read + reconciliação diária
        ↓
Agentes Certificados         → agent.operate
        ↓
Atendimento (1.ª linha)      → leitura + triagem
        ↓
Prestadores / Parceiros      → self-serve + pedidos recebidos

### 2.1 Responsabilidades

| Função | Responsabilidades | Não faz |
| --- | --- | --- |
| **Super Administrador** | Preços, catálogo, flags, gateway por omissão, campanhas, créditos manuais, acesso total financeiro | Operar cada pedido do dia-a-dia |
| **Administrador Geral** | Utilizadores, agentes, confiança, inventário problemático, escalações graves | Alterar motor económico sem alinhamento Super |
| **Supervisor Comercial** | Onboarding parceiros/prestadores, planos Bronze–Gold, pipeline leads B2B | Capturar pagamentos sandbox/produção |
| **Supervisor Operacional** | Filas Mudança / Casa / Concierge / Garantia / Assistência / Marketplace; assigns; breaches SLA | Alterar preços sem Super |
| **Supervisor Financeiro** | Reconciliação, reembolsos/disputas em curso, exportações, alertas de fraude | Desligar escrow ou inventar caminhos de pagamento |
| **Agente Certificado** | Visitas, avaliações, mediação, match assistido quando designado | Cobrar fora do Kuteka Pay |
| **Atendimento** | Triagem, FAQ, abrir/encaminhar ticket interno, registar insatisfação | Aprovar reembolsos acima do limite (escala Financeiro) |
| **Prestador** | Orçamentar, executar, concluir pedidos marketplace | Definir comissão Kuteka |
| **Parceiro Patrimonial** | Registar património, contratos, serviços pretendidos | Operar filas internas Kuteka |

Limites de aprovação (v1.0 / v1.5):

| Acção | Quem aprova |
| --- | --- |
| Preço / produto novo | Super Admin |
| Reembolso ≤ créditos de política do módulo | Sistema automático ou Supervisor Financeiro |
| Reembolso excepcional / disputa | Supervisor Financeiro + registo em Disputas |
| Banir conta / demos | Admin Geral |
| Activar gateway real | Super Admin + Direção (+ checklist go-live) |
| Publicar Termos / Privacidade | Jurídico + Direção |

————————————————————————————————————————

## 3. Fluxo interno padrão (pedido de cliente)

Aplica-se a qualquer serviço pay-per-use (D1–D5 e marketplace). Nomes de estado alinham com a plataforma.

flowchart TD
  A[Cliente cria pedido] --> B{Pagamento Kuteka Pay}
  B -->|falha / cancela| X[Fecha: cancelled / failed + créditos se elegível]
  B -->|capturado| C[Fila Operações]
  C --> D[Supervisor Operacional atribui dono]
  D --> E[Execução: match / start / trabalho]
  E --> F{Conclusão OK?}
  F -->|não| G[Falha / SLA / disputa]
  G --> H[Financeiro: crédito / disputa]
  F -->|sim| I[Fecho completed]
  I --> J[Cliente avalia]
  J --> K[Qualidade amostra + KPI]

### 3.1 Quem faz o quê no ciclo

| Etapa | Quem | Sistema |
| --- | --- | --- |
| **Recebe** | Plataforma (pedido criado) + Atendimento se canal externo | `/app/mudanca`, `/encontrar-casa`, `/concierge`, `/garantia`, `/assistencia`, `/servicos` |
| **Cobra** | Kuteka Pay (automático) | Intent → capture (sandbox hoje; gateway real em v1.5) |
| **Aprova / atribui** | Supervisor Operacional (ou Agente designado) | Mudança de estado / match / start |
| **Acompanha** | Dono do pedido + Atendimento (updates) | Timeline de eventos do módulo |
| **Fecha** | Operador (complete) ou política automática (cancel/fail) | RPC `*_complete` / `*_cancel` / `*_fail` |
| **Avalia** | Cliente (marketplace); amostragem Qualidade nos outros | Rating / revisão |
| **Contabiliza** | Ledger + Supervisor Financeiro (recon) | Super: Receita / Recon / Export |

### 3.2 Canais de entrada (ordem)

App autenticada (preferencial).

Atendimento (email/WhatsApp) → cria ou orienta o cliente a criar na app.

Parceiro/Agente em nome do cliente (quando papel permitir).

Regra: pedido só “existe” operacionalmente depois de estar na app com estado e (se aplicável) pagamento.

————————————————————————————————————————

## 4. SLA (tempos máximos)

Dois níveis: Beta (v1.0) — horário comercial AO (ex.: 08:00–18:00, dias úteis) — e Alvo estável (v1.5+).

Breach = marcar sla_breached / evento + escalar Supervisor Operacional.

### 4.1 Transversal

| Evento | Beta v1.0 | Alvo v1.5+ |
| --- | --- | --- |
| 1.ª resposta Atendimento (pedido humano) | 4 h úteis | 2 h |
| Pagamento (intent → resultado gateway) | Imediato (sandbox) / &lt; 2 min (real) | Imediato / &lt; 2 min |
| Reembolso em créditos (política automática) | &lt; 15 min após trigger | &lt; 5 min |
| Disputa financeira (1.ª análise) | 48 h úteis | 24 h |
| Publicação de anúncio após confiança OK | 24 h úteis | 12 h |

### 4.2 Por serviço

| Serviço | Resposta operacional (após pagamento) | Execução / match | Fecho após conclusão técnica | Avaliação cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mudança Inteligente** | 2 h úteis (ack + dono) | Conforme urgência já no schema (ex. 720→120 h) | 24 h após aceitação do match | 48 h |
| **Encontrar Casa** | 4 h úteis | SLA procura (ex. 168 h / 7 dias) | 24 h após aceitação | 48 h |
| **Concierge** | 2 h úteis | Início &lt; 24 h úteis | 24 h após `in_progress` concluível | 48 h |
| **Garantia** | Activação imediata pós-pagamento | Cobertura contínua | Cancelamento: mesmo dia = crédito; depois sem pró-rata | N/A mensal |
| **Assistência 24h** | **30 min** ack (beta: melhor esforço fora de horário) | Início &lt; 2 h | 24 h após conclusão | 48 h |
| **Marketplace** | Prestador: orçamento &lt; 12 h | Início conforme orçamento aceite | 24 h após complete | 48 h |
| **Contrato** | Revisão Admin/Agente &lt; 24 h úteis | — | Assinatura/fecho conforme fluxo N5 | — |
| **Manutenção / pedido prestador** | 12 h úteis | Conforme orçamento | 24 h | 48 h |
| **Avaliação de imóvel** | 48 h úteis (agendamento) | Visita + relatório | 24 h após visita | — |

Nota de honestidade: Assistência “24h” em v1.0 Beta só é credível com plantão ou mensagem clara de horário. Até haver plantão, comunicar “urgência prioritária em horário estendido” e tratar 30 min como objectivo, não garantia legal.

————————————————————————————————————————

## 5. KPIs por departamento

Medir semanalmente em v1.0; diariamente em v1.5+ para Operações e Financeiro.

| Departamento | KPIs principais | Alvo inicial (orientação) |
| --- | --- | --- |
| **Financeiro** | Receita bruta; margem após comissões; % cobranças capturadas; créditos emitidos vs redimidos; tempo de recon | Recon D+1 sem gaps; 0 cobranças órfãs |
| **Operações** | Tempo médio 1.ª resposta; % SLA cumprido; backlog aberto; % fechos sem disputa | ≥ 90% SLA em horário comercial |
| **Qualidade** | Nota média avaliações; % reabertura; amostragem semanal | ≥ 4.0/5; &lt; 10% reabertura |
| **Comercial** | Leads → parceiro activo; novos prestadores; conversão planos; churn parceiro | Pipeline semanal visível |
| **Agentes** | Visitas; contratos avançados; avaliações feitas | Produtividade por agente activo |
| **Atendimento** | 1.ª resposta; CSAT; % resolvido sem escalar | ≥ 80% resolvido em 1.ª linha |
| **Marketing** | Visitas landing; registos; activação `/app` | Funil semanal |
| **Tecnologia** | Uptime; falhas deploy; incidentes Pay; tempo de rollback | Uptime ≥ 99% beta |
| **Auditoria** | Disputas abertas; alertas fraude; acções sem audit log | 0 acções financeiras sem rasto |
| **Jurídico** | Docs publicados; contratos problemáticos | Termos/Privacidade live antes de beta pública |
| **Direção** | Progresso versão comercial; receita vs custo ops | Decisão quinzenal de prioridade |

————————————————————————————————————————

## 6. Manual de operações (procedimentos internos)

Formato único: Triagem → Pagamento → Execução → Fecho → Pós-venda.

### 6.1 Mudança Inteligente

**Triagem** — Cliente cria pedido com urgência/preferências; Atendimento só se canal externo.

**Pagamento** — Cobrar `opening_fee` via Kuteka Pay; estado `awaiting_payment` → `active`.

**Execução** — Supervisor Operacional/Agente regista match; cliente aceita/recusa; se aceitar, cobrar `success_fee`.

**Fecho** — `completed` / `failed` / `cancelled` conforme política; créditos automáticos se elegível.

**Pós-venda** — Verificar SLA; amostragem Qualidade; notas KAI se relevantes.

### 6.2 Encontrar Casa

Cliente define preferências → paga `priority_fee`.

Operações procura / propõe match dentro do SLA de procura.

Cliente aceita → `completed` (sem segunda cobrança).

Falha/cancel elegível → crédito integral.

Qualidade: feedback opcional + registo de motivo de falha.

### 6.3 Concierge

Cliente cria (categoria, notas, imóvel opcional) → paga `service_fee`.

Operador `start` → trabalho → `complete`.

Cancel antes de `in_progress` → crédito 100%.

Fecho com notas na timeline.

Se insatisfação → Atendimento → Disputa se necessário.

### 6.4 Garantia Kuteka

Cliente activa subscrição mensal → pagamento → `active`.

Cobertura: registar pedidos cobertos conforme política comercial (comunicar limites ao cliente).

Cancelamento: mesmo dia UTC → crédito; depois → fim sem pró-rata (regra actual do produto).

`past_due` (v1.5 com billing real) → aviso → suspensão.

Financeiro reconcilia mensalidades no Super.

### 6.5 Assistência 24h

Cliente cria urgência → paga taxa de chamada.

Ack operacional (objectivo 30 min) → `start` → resolução → `complete`.

Cancel antes de `in_progress` → crédito 100%.

Se fora de plantão (beta): mensagem clara + melhor esforço; registar breach se ultrapassar SLA publicado.

Pós-venda: causa raiz; se recorrente no mesmo imóvel → escalar Parceiro/Saúde do imóvel.

### 6.6 Marketplace de Prestadores

Cliente cria pedido → prestador orçamenta (&lt; 12 h).

Cliente aceita → execução → `complete`.

Pagamento via Kuteka Pay (valor do orçamento) → comissão Ledger.

Avaliação cliente.

Breach orçamento/SLA → Supervisor Operacional + Qualidade.

### 6.7 Contratos / Património (resumo)

Parceiro regista património (PDK) → Confiança/KYC conforme gate.

Contrato criado → revisão Agente/Admin &lt; 24 h úteis.

Pagamentos associados **só** via Kuteka Pay (quando aplicável).

Fecho contratual + arquivo.

Disputas → Jurídico + Financeiro.

————————————————————————————————————————

## 7. Escalabilidade

| Escala | Clientes (ordem) | Modelo operativo | O que muda |
| --- | --- | --- | --- |
| **S0** | ~100 | Fundador(es) com chapéus empilhados; filas manuais na app | Go-live; SLA horário comercial; sandbox→real |
| **S1** | ~1 000 | Separar **Operações** e **Atendimento**; Super Financeiro dedicado a tempo parcial | Turnos; playbooks §6; KPIs semanais |
| **S2** | ~10 000 | Supervisores por fila; prestadores em volume; automação KAI regras; cron SLA obrigatório | Plantão Assistência; CRM outbound; recon diária |
| **S3** | ~100 000 | Centros por cidade/região; BI; API; possível white label; KAI preditivo | Internacionalização; marketplaces setoriais; decidir escrow |

Alavancas técnicas (já alinhadas à plataforma): feature flags, preços no Super, um motor Pay, timelines append-only, créditos/reembolsos transversais — não criar processos paralelos em Excel sem espelho no Ledger.

Regra de ouro: contratar quando % SLA &lt; alvo e backlog cresce 2 sprints seguidos — não antes.

————————————————————————————————————————

## 8. Plano de Go-Live (antes de abrir ao público)

Checklist mínimo. Itens P0 bloqueiam beta pública (v1.0).

### 8.1 Legal

[ ] Termos de uso publicados (substituir “em preparação”)

[ ] Privacidade publicada

[ ] Política de reembolsos/créditos comunicada

[ ] Decisão explícita: escrow continua **desligado**

### 8.2 Fiscal

[ ] Modelo de fatura vs documento interno esclarecido

[ ] Preparar caminho AGT/SAF-T (pode ser `v1.5`/`v2.0`, mas dono nomeado em `v1.0`)

### 8.3 Pagamentos

[ ] Conta comercial Multicaixa e/ou EMIS

[ ] Webhooks + reconciliação no Super

[ ] Sandbox **não** é gateway por omissão em produção pública

[ ] Teste ponta-a-ponta: D1 + marketplace com valor real simbólico

### 8.4 Segurança

[ ] Contas demo banidas / credenciais fora de docs públicos

[ ] Revisar RLS e papéis `finance.manage`

[ ] Storage: privacidade `property-media` / documentos KYC

### 8.5 Backups

[ ] Backup Supabase verificado + restore testado

[ ] Prebuilt / deploy reproduzível documentado

### 8.6 Monitorização

[ ] Alertas de falha deploy / 5xx

[ ] Alertas intents Pay falhados

[ ] Dashboard mínimo: pedidos abertos + breaches SLA

### 8.7 Suporte

[ ] Canal oficial (email e/ou WhatsApp)

[ ] Horário publicado

[ ] Playbook Atendimento (§3 + §6)

### 8.8 Comunicação & Marketing

[ ] Página / mensagem de Beta (o que está incluído / excluído)

[ ] Parar de prometer Assistência 24h sem plantão, ou activar plantão

### 8.9 Treino

[ ] Super Admin: preços e flags

[ ] Operações: filas D1–D5 + marketplace

[ ] Atendimento: triagem e escalação

[ ] Ensaio com contas internas (não demo públicas)

————————————————————————————————————————

## 9. Roadmap executivo — três estados

Percentagens honestas à data 2026-08-05 (pós–Fase D sandbox). Actualizar a cada versão comercial.

| Dimensão | % | O que mede | Como sobe |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plataforma** | **≈ 62%** | Produto/schema/UI entregue (Core + finanças + D1–D5) | Gateways, profundidade ops, módulos só se na versão activa |
| **Operação** | **≈ 25%** | Empresa a correr pedidos com donos, SLA, KPIs, suporte | KOS adoptado + plantões + filas reais + treino |
| **Empresa** | **≈ 20%** | Legal, fiscal, receita real, marca, equipa mínima | Go-live §8 + primeiros clientes pagantes + docs legais |

Leitura: a plataforma está à frente da operação e da empresa. Por isso a metodologia muda para versões comerciais: o gargalo já não é “mais um módulo”, é operar e monetizar o que existe.

————————————————————————————————————————

## 10. Metodologia — versões comerciais

A metodologia N1→N5 por módulo continua válida dentro de uma versão. A priorização passa a ser:

> Só entra trabalho que desbloqueia a versão comercial activa.

| Versão | Objectivo de negócio | Inclui (essencial) | Fora de âmbito (adiar) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kuteka v1.0 — Lançamento Beta** | Utilizadores reais; operação mínima; transparência do que é beta | Go-live §8; Termos/Privacidade; demos off; suporte; SLA horário comercial; D1–D5 + marketplace **estáveis** (pay pode ainda ser limitado/sandbox controlado se gateway atrasar — mas comunicação clara) | Escrow; white label; API pública; marketplaces setoriais; i18n completa |
| **Kuteka v1.5 — Pagamentos reais + operação estabilizada** | Receita real em Kz; filas com SLA ≥ 90% | Multicaixa/EMIS; Pay por omissão real; recon D+1; plantão ou política Assistência; billing Garantia; notificações email; upload Confiança | BI enterprise; Academia completa; internacional |
| **Kuteka v2.0 — KAI + Marketplace maduro + i18n** | Escala S2; inteligência e prestadores em volume | KAI preditivo; marketplace com payouts; i18n; Passaporte produto; AGT/SAF-T avançado | White label total; escrow (salvo decisão legal) |
| **Kuteka v3.0 — Ecossistema** | Expansão e plataforma | APIs; white label; marketplaces setoriais; indicação/pontos; BI; escrow **se** aprovado | — |

### 10.1 Regra de aceitação de novas funcionalidades

Uma funcionalidade só é aceite no backlog activo se cumprir pelo menos um:

Desbloqueia critério de saída da versão corrente, **ou**

Reduz risco legal/financeiro/segurança do go-live, **ou**

Aumenta receita mensurável sem novo silo de pagamento.

Caso contrário: regista-se em Roadmap Master (Pendente/Futuro) e não compete com a versão activa.

————————————————————————————————————————

## 11. Visão completa (trilogia)

| Documento | Responde a |
| --- | --- |
| **Arquitectura Financeira** | Como a Kuteka ganha dinheiro e o que não faz (custódia) |
| **Roadmap Master** | O que a plataforma tem / falta / % técnica |
| **KOS (este)** | Como a empresa opera, escala e lança por versões |

A partir daqui, cada entrega deve apontar explicitamente: v1.0 | v1.5 | v2.0 | v3.0.

————————————————————————————————————————

## 12. Controlo de alterações

| Versão | Data | Notas |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-05 | Primeira edição: org, papéis, fluxos, SLA, KPIs, manuais D1–D5, escala, go-live, 3 %, versões comerciais |

Próxima revisão: ao fechar checklist §8 ou ao declarar início oficial de Kuteka v1.0 Beta.